| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ФЕДОРОВКА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ПУГАЧЕВ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУГАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР		    	                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраль 2022 й.                         № 3                         11 февраля  2022 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и

других сооружений к пропуску паводка в 2022 году

в сельском поселении Пугачевский сельсовет муниципального района

Федоровский район Республики Башкортостан

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально - энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Пугачевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии и организации работ по пропуску паводка (по согласованию) в составе:

| Кулушев И.М. | глава Администрации сельского поселения Пугачевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан; председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Валитова С.С. | управляющая делами Администрации сельского поселения Пугачевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан; секретарь комиссии; |
| Хабибуллаева З.З. | Участковый врач Юрматинский СВА |
| Джоглидзе И.А. | Директор ООО «СП Юрматы» |
| Рахимгулов З.Т. | Участковый уполномоченный полиции ОВД по Федоровскому району |
| Ибрагимов А.Ш. Чурбаева Г.М. | ИП кфх Ибрагимов ИП кфх Чурбаева |
| Валитов З.М. | Механизатор ООО «СП Юрматы» |

2. Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2022 году (приложение №1), задание предприятиям и организациям, находящимся на территории СП Пугачевский сельсовет на выделение землеройной, погрузочно-разгрузочной и автотранспортной техники в распоряжение паводковой комиссии в чрезвычайной обстановке (приложение №2), порядок закрепления членов комиссии для организации работ по борьбе с паводком за ответственными участками работ (приложение №3).

2.1. Рекомендовать ответственным исполнителям неукоснительно выполнять мероприятия указанного плана и задания.

3. Рекомендовать управляющей делами, директору ООО «СП Юрматы»:

3.1. на период прохождения паводка создать аварийные бригады во главе с лицами, ответственными за проведение противопаводковых работ;

3.2. определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

3.3. разработать и осуществить комплекс необходимых мер по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив особое внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения. Взять под особый контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений, дамб;

3.4. в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство руководящих работников.

4. Рекомендовать директору ООО «СП Юрматы»:

4.1. создать на период паводка резерв финансовых и материально-технических средств для выполнении противопаводковых мероприятий;

4.2. выделить в необходимых случаях по заявкам паводковой комиссии технику (транспортные, погрузочные, землеройные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного, муниципального, колхозно-кооперативного и иного имущества.

5. Рекомендовать управляющей делами, директору ООО «СП Юрматы» до начала паводка обеспечить выполнение  мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов района.

6. Уполномоченному участковому полиции (Рахимгулов З.Т.) обеспечить охрану общественного порядка, сопровождение аварийных бригад к месту проведения работ.

7. Контроль, за исполнением  данного постановления, возложить на управляющую делами администрации сельского поселения Пугачевский сельсовет Валитову С.С.

Глава администрации

сельского поселения                                             И.М.Кулушев

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Пугачевский сельсовет муниципального района

Федоровский район Республики Башкортостан

от 11 февраля 2022 г. № 4

# М Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению паводка и пропуску ледохода в 2022 году

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 25.03.2022г. | Глава сельского поселения, |
| 2 | Проверить состояние плотин, водосбросов, дамб, мостов и других сооружений при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи всю ширину водосбросы, кюветы, мостовые пролеты, автодороги, водопропускные трубы, к началу паводка и опорожнить водоемы. Обеспечить сохранность автомобильных дорог. | До 25.03.2022г. | Глава сельского поселения, директор ООО «СП Юрматы» |
| 3 | Своевременно подготовить и провести в сельское поселение возможных аварий необходимые материалы (камень, хворост, мешки, гравий). | До 25.03.2022г. | Глава сельского поселения, директор ООО «СП Юрматы» |
| 4 | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | До 25.03.2022г. | Глава сельского поселения, директор ООО «СП Юрматы» |
| 5 | Укомплектовать аварийные бригады, выделить и завезти спасательные средства для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждения ледоходом паводковыми водами. | До 25.03.2022г. | Директор ООО «СП Юрматы» |
| 6 | Обеспечить сохранность опор линий электропередач и связи, заблаговременно закрепить и установить за ними систематическое наблюдение в период паводка. | До 25.03.2022г. | Директор ООО «СП Юрматы» |
| 7 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в возможных зонах затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для работников этих предприятий. | До 25.03.2022г. | Директор ООО «СП Юрматы» |
| 8 | До начала дорожной распутицы завезти в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | До 25.03.2022г. | ПО «Федоровка», ИП, участковый врач СВА, (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из мест возможного затопления. | До начала паводка | Директор ООО «СП Юрматы» |
| 10 | В паводковый период организовать дежурство членов паводковой комиссии с 18 часов до 08 часов ежедневно по особому графику. | До начала паводка | Члены паводковой комиссии |

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения Пугачевский сельсовет муниципального района

Федоровский район Республики Башкортостан

от 01 марта 2022г. № 4

З  А  Д  А  Н  И  Е

предприятиям и организациям на выделение землеройной,

погрузочно – разгрузочной и автотранспортной техники

в распоряжение паводковой  комиссии в чрезвычайной обстановке

| №пп | Наименование организаций и предприятий | Тип марки выделяемой техники | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «СП Юрматы» (по согласованию) | ДТ-75 с лопатой | 1 1 |  |
| 2. | ДРСУ | Автогрейдер, фронтальный погрузчик | 1 |  |
| 3. | Кфх Чурбаева Г.М. (по согласованию) | МТЗ -82 (КУН) | 1 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации сельского поселения Пугачевский сельсовет муниципального района

Федоровский район Республики Башкортостан

от 01 марта 2019г. № 30

# З А К Р Е П Л Е Н И Е

членов паводковой комиссии для организации работ по борьбе с паводком

за ответственными участками работ

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Домашний телефон | Служебный телефон | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Джоглидзе И.А. | 2-67-41 | 2-67-39 | За своевременное вскрытие автомобильных дорог, мостов и всех инженерных сооружений на автодорогах от снега за их техническое состояние |
| 3 | Чурбаева Г.М. | 2-67-93 | 2-67-93 | За своевременную подготовку объектов в хозяйствах сельского поселения Пугачевский сельсовет к паводковому периоду. |
| 4 | Валитов З.М. Чурбаев Ф.Ф. | 2-67-25 2-67-35 | 2-67-39 | За исправное состояние выделяемой техники в распоряжение паводковой комиссии в чрезвычайных ситуациях. |